|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Si , se han podido cumplir las actividades planificadas para el cierre dicho de la Fase 1 y poder seguir con la Fase 2 en el transcurso de los plazos establecidos que fueron inscritos. Los factores que se felicitaron: Fueron la división de roles según las fortalezas técnicas del grupo para poder tener un mayor orden , la comunicación fluida y el distinto uso de ecosistemas que se trabajaran lo cual facilita la integración de librerías para el consumo de APIs. Factores que dificultaron: fueron la variabilidad en los limites de peticiones de la API y el mayor manejo del tiempo en procesamientos de los modelos de lenguaje (LLM) al clasificar ciertos documentos extensos.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Para mitigar los limites de la API se implementa un esquema de almacenamiento en caché para consultas repetitivas y desarrollamos un modulo secundario de web scraping como respaldo para poder controlar los costos y latencia del LLM diseñando un pre-filtrado por palabra clave y rubro antes de enviar todo tipo de información al modelo IA, asegurando que solo procesen las licitaciones.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Destacaría la capacidad de acotar el Producto minimo Viable (MVP) realista resuelve un problema real para las pymes chilenas, integrando distintas áreas. Mejoraría una incrementación a la automatización de prueba unitarias e integración en el codigo y junto documentar de manera mas rigurosa los casos de prueba y métricas de precisión del modelo de IA.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Nos quedaría una inquietud clara que es la calibración de la evaluación económica formal y la mayor estimación de costos en la arquitectura cloud. Una pregunta seria ¿Qué criterio o margen de variabilidad nos recomienda considerar para estimar la tasa de descuento y los costos de consumo de tokens del LLM al calcular el punto de equilibrio y payback a 12 meses en un entorno Cloud.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? No se requiere de una redistribución de roles principales, ya que la asignación actual que usamos se demuestra que va funcionando de manera correcta sin inconvenientes y a futuro de las nuevas actividades se asignaría que fuera compartida.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Evaluamos el trabajo grupal como Excelente Aspectos positivos que podemos destacar serian el buen compromiso que hay , la responsabilidad individual de las entregas asignadas, completar habilidades técnicas y tener un buen seguimientos continuo. Aspectos que se podrían mejorar levemente seria la mejora de gestión del tiempo de la elaboración y entrega de documentación escrita para evitar concentrar las revisiones finales de formatos que sean justos antes del cierre o envio de las entregas en dichas fechas acordadas.